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	PERMBAJTJE
	Projektet dhe menaxhimi i projekteve, proceset dhe metodat, mjetet e menaxhimit të projektit, fillimi i projektit, planifikimi i projektit, menaxhimi i riskut, cilësia, performanca dhe vlera, planifikimi i projektit, burimet, kostot dhe kontrolli, mbyllja e projektit, strukturat organizative të projektit, suksesi i projektit, vështrim i përgjithshëm i certifikimet PMP, CAPM, dhe PMI dhe aplikimi i MS Project

	QËLLIMI
	Për t'u siguruar studentëve koncepte teorike, aplikime, koncepte më të reja të teknologjisë, një larmi mjetesh dhe procesesh dhe njohuri praktike për t'i ndihmuar të kuptojnë se si të menaxhojnë me sukses projektet në një larmi të gjerë industrish, përfshirë zhvillimin e softuerit, teknologjinë e informacionit, ndërtimit, qeverisë, industrisë farmaceutike, prodhuese dhe sektorët e hulumtimit dhe zhvillimit/. Lënda përmban gjithashtu vegla te ndryshme praktike për të përgatitur studentët për provimet e certifikimit PMP dhe CAPM.




	ARRITSHMËRIA
	Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të:
• të kuptojë konceptet e menaxhimit të projektit
• të kuptojë veglat për menaxhimin e projektit
• të demonstrojë procesin e fillimit dhe planifikimit të projektit
• të kuptojë menaxhimin e rrezikut dhe procesin e sigurimit të cilësisë
• të demonstrojë planifikimin e projektit dhe procesin e përmbylljes së projektit
• të kuptojë strukturat organizative të projektit dhe vlerësimin e suksesit të projektit
• të njihet me programet aktuale të certifikimit të menaxhimit të projektit dhe kuptimet themelore të MS Project

	                                                 PROGRAMI




















	Javët
	Tema


	
	Java - I 
	Projektet dhe menaxhimi i projekteve

	
	Java - II
	Procesi dhe metodat

	
	Java - III
	Veglat për menaxhimin e projekteve

	
	Java - IV
	Fillimi i projektit

	
	Java - V
	Planifikimi i projektit

	
	Java - VI
	Menaxhimi i rrezikut

	
	Java - VII
	Cilësia, performanca dhe vlera

	
	Java - VIII
	Prezantimi i punimeve dhe diskutimeve të seminarit

	
	Java - IX
	Afatet e projektit

	
	Java - X
	Resurset, kostot dhe kontrolli

	
	Java - XI
	Përmbyllja e projektit

	
	Java - XII
	Strukturat organizative të projektit

	
	Java - XIII
	Suksesi i Projektit

	
	Java - XIV
	Certifikimet PMP, CAPM dhe PMI dhe Microsoft Project

	
	Java - XV
	Prezantimi i punimeve të seminarit dhe diskutime 

	LITERATURA
	Literatura themelore. Të renditen: 
Project Management: Process, Technology and Practice Ganesh Vaidyanathan, Pearson Education, 2013

Literatura plotësuese: 

	METODOLOGJIA E MËSIMDHËNJËS
	Ligjërata, ushtrime numerike, ushtrime laboratorike, diskutime dhe punë në grupe së bashku me dy punime seminarike

	
		Kontributi nё ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të studentit – 1 ECTS kredi = 25 orë)

	Aktiviteti
	Orë
	Ditë/javë
	Gjithsej

	Ligjërata
	2
	15
	30

	Ushtrime teorike/laboratorike
	2
	15
	30

	Ushtrime në terren
	
	
	

	Punë praktike
	0.17
	6
	1

	Konsultime me mësimdhënësin/asistenten
	
	
	

	Kolokiume /seminare
	4
	2
	8

	Detyra të pavarura 
	1
	10
	10

	Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)
	1
	10
	10

	Përgatitja përfundimtare për provim
	5
	1
	5

	Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final)
	2
	2
	4

	Projektet, prezantimet , etj
	1
	2
	2

	Total
	
	
	100




	VLERËSIMI
		Metodat e vlerësimit 
[sipas Statutit dhe Rregullores për studime të UMIB-it]

	Testet/Kollokviumet
	

	Test praktik gjatë ushtrimeve
	Test praktik/Punë seminarike (40%) dhe pjesëmarrja (10%)

	Punim seminarik 
	

	Interpretimi dhe prezentimi i krijimtarisë artistike dhe i punëve të tjera
	

	Detyrat dhe kurset gjatë semestrit
	

	Praktikë prfesionale
	

	Tjetër [specifiko]
	

	Provimi final 
	Provimi përfundimtar 50%


Zgjedhni cilëndo formë të vlerësimit të paraqitur në tabelë, ose shtoni forma të tjera në varësi të specifikave të lëndës tuaj!


	POLITIKAT AKADEMIKE
	Udhëzimet themelore;
Prania e rregullt e studentëve gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve të lëndës është e detyrueshme. Të gjitha punimet e seminarit që duhet të dorëzohen me shkrim duhet të dorëzohen në format të shtypur. Është e obligueshme që të respektohet plotësisht aspekti vizual dhe përmbajtësor i punimeve të kërkuar. Gjithashtu është e obligueshme që e gjithë puna t'i përmbahet plotësisht rregullave të drejtshkrimit gjuhësor dhe stilit APA për citimin e burimeve.

Udhëzime të mëtejshme:
Studentëve u kërkohet që të përgatisin punimet e tyre seminare në mënyrë të pavarur.
Nuk do të ketë tolerancë për rastet kur studentët kanë kopjuar materialet e shkruara nga dikush tjetër ose nga interneti pa citim të detajuar të burimit.
Të gjitha rastet kur burimi nuk citohet, trajtohen si plagjiaturë dhe në përputhje me rrethanat do të vlerësohen negativisht gjatë vlerësimit përfundimtar të studentit.

Etika në mësimdhënie:
Pjesëmarrja aktive e studentëve në ligjërata
Pjesëmarrja në diskutime dhe komente
Puna e detyrueshme e pavarur duke përdorur burime alternative të informacionit
Respekti për oraret e ligjëratave dhe mos përdorimi i celularëve gjatë ligjëratave
Tolerancë e ulët për vonesat apo largimet nga mësimi ne mënyrë të paarsyeshme. 
Shpërndarja e sllajdeve dhe materialeve mësimore bëhet nga ligjëruesi..

Afatet
Afatet për dorëzimin e seminareve do të dakordohen paraprakisht me studentët;
Studentët pritet të dorëzojnë punën e tyre brenda afatit të dakorduar të dorëzimit;
Dështimi për të arritur në kohën kur shpjegohet detyra nuk e justifikon studentin për mos dorëzimin e punimit së seminarit.
Në rast të ndonjë udhëtimi apo mungese të parashikuar, studenti duhet të paraqesë paraprakisht punimin e caktuar në seminar.
Studenti ka të drejtë të kërkojë një konsultë me ligjëruesin sa herë që ai/ajo e konsideron të arsyeshme dhe të nevojshme për kryerjen e punës së tij/saj.



                      Mitrovicë							Bartës/e  i/e  lëndës:
Artan Rexhepi

        ______/______/ ____					______________________________________
                                                                                                   (Emër Mbiemër)             


                                                                                               _______________________________
                                                                                                     (Nënshkrimi)
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